一、業務計畫實施績效 (一)業務計畫重點： 1.辦理再生能源發電設備認定及查核作業計畫。 2.辦理再生能源發展策略、躉購及基金費率研究。 3.辦理風力發電離岸系統示範獎勵。 (二)已完成或未完成之計畫及因應改善措施說明： 1.辦理再生能源發電設備認定及查核作業計畫： (1)106年總計完成再生能源發電設備同意備案共6,551件，總裝置容量約1,587.04MW(太陽光電6,392件，約1,196.99MW、風力144件，約387.46MW、生質能15件，約2.59MW)；設備登記核准3,872件，總裝置容量約443MW(太陽光電3,862件，約442.54MW、風力7件，約0.06MW、生質能3件，約0.4MW)；現場查驗案件1,220件，總裝置容量約215.94MW。 (2)106年電能補貼費用申請審查共計26,744案，核准補貼金額總計52億2,399萬3,709元。 (3)106年申請建築整合型太陽光電示範獎勵補助案件共計4案，經審核後，皆不予核定補助款。 (4)依據「再生能源發展條例」第18條及「再生能源發電設備設置管理辦法」第17條相關規定，就再生能源發電設備設置者之設備運轉情形，進行現場訪視，106年共計完成150場次查核暨訪視輔導工作；為確認案件設置情形與設備登記事項是否相符，共計完成30場次現場空拍工作。 (5)執行「經濟部自願性綠色電價制度試辦計畫」，106年綠電認購度數為1億9,940萬4,300度，認購戶數總計15,787戶。 (6)完成「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」、「建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵辦法」、「非都市土地使用管制規則」等法規修法建議。 2.辦理再生能源發展策略、躉購及基金費率研究： (1)完成檢討及訂定107年再生能源電能躉購費率及其計算公式。 (2)完成檢討及訂定107年度再生能源發展基金繳交費率 (3)完成持續規畫及修正2025年再生能源發電達20%之我國各類別再生能源短中長期推廣目標。 (4)完成再生能源發展條例修法事宜，建構國內再生能源推廣法制環境。 (5)完成研析國際再生能源躉購制度之執行方式及衍生課題、檢討我國躉購制度之獎勵機制及再生能源特定議題分析。 (6)完成提交「107年度再生能源電能躉購費率計算公式之使用參數」方案建議報告、「107年度再生能源電能躉購費率下限費率」方案建議報告各1份。 (7)完成台灣再生能源發電成本調查與分析研究，包含太陽光電、風力發電、生質能及其他再生能源等，至少30個案例。 (8)完成建置(含維護及更新)整合型資料庫系統之介面，包含「再生能源背景資料庫」及「費率使用參數資料庫管理系統」。 (9)完成辦理107年度再生能源電能躉購費率審定會相關會議，包含3場次審定會、9場次分組會議(含太陽光電分組、風力發電分組、生質能及其他再生能源分組)會議作業、2場次聽證會。 (10)完成辦理「107年度再生能源電能躉購費率計算公式之使用參數」業者座談會，包含6/28北區、6/29中區、6/30南區各1場次。 (11)完成辦理「我國再生能源推廣制度政策說明會議」，包含11/15臺北場、11/16臺中場、11/17高雄場各1場次。 (12)完成國際主要國家(10個以上)之再生能源政策制度、法令、推廣現況、躉購費率等資料之蒐集彙整與分析比較。 (13)完成再生能源躉購費率及推廣政策週報共49期、再生能源躉購及基金費率研析計畫月報及其研析專欄共12期。 3.辦理風力發電離岸系統示範獎勵： (1)輔導海洋示範案2架示範機組共8MW完成併聯商轉，樹立我國離岸風電之重要里程碑，並帶動國內相關業者投入建置本土供應鏈。 (2)輔導福海示範案通過海岸管理法相關審查作業，並取得示範機組施工許可，惟因漁業權協商及當地民眾協調程序所需時程較長，致示範機組設置進度不如預期。 (3)針對推動離岸風電政策關鍵議題，已成立「離岸風電推動會報」進行跨部會協調及相關單位研商，後續將持續追蹤示範業者進度並給予必要之協助，以達109年完成示範風場之目標。 二、基金來源、用途及餘絀情形 (一)基金來源：決算數7,158,160,898元，較預算數6,796,000,000元，增加362,160,898元，增幅5.33%，主要係再生能源發展收入較預期增加所致。 (二)基金用途：決算數5,800,054,958元，較預算數7,139,300,000元，減少1,339,245,042元，減幅18.76%，主要係電價補貼受再生能源發電設備裝置落後等因素影響，執行進度不如預期所致。 (三)本期賸餘：決算賸餘數1,358,105,940元，與預算短絀數343,300,000元相較，轉絀為餘，主要係上述原因所致。 三、現金流量結果 (一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入4,246,850,451元，包括本期賸餘1,358,105,940元，調整非現金項目流入2,888,744,511元。 (二)其他活動之現金流量：其他活動之淨現金流入7,287元，係增加其他負債。 (二)現金及約當現金淨增4,246,857,738元，係期末現金7,196,275,319元，較期初現金2,949,417,581元增加之數。 四、資產負債情況 (一)資產部分：7,197,306,955元。 1.流動資產7,197,306,955元。 (1) 現金7,196,275,319元，係銀行存款。 (2) 應收款項1,031,636元，係其他應收款。 (二)負債部分：2,900,632,937元。 1.流動負債2,900,625,650元，係應付費用。 2.其他負債7,287元，係暫收及待結轉帳項。 (三)基金餘額部分：4,296,674,018元，係累積餘額。 五、固定項目概況：無。